ÉPÍTÉSZETI PROGRAMOZÁS AZ ÉPÍTÉSZKÉPZÉSBEN

TEACHING PROGRAMMATION FOR ARCHITECTES

Zoltán Rostás

A magyar nyelvõ kivonat

Az angol nyelvû kivonat

1.   BEVEZETÉS

Az építészeti programozás fogalma egyre elterjedtebbé válik, fõleg azon szakmabeliek körében, akik figyelemmel kísérik a francia építészet eredményeit. Párizs elmúlt két évtizedének új épületeit (Grande Arche, Opéra de Bastille, Grande Louvre, Musée d´Orsay, la Villette, stb.)  nemcsak a nagyvonalú építészeti megfogalmazás, az elegáns anyaghasználat, a sajátos terek és a megvalósítás magas minõségi színvonala jellemzi. Ennek a sokféle - többnyire nem francia épútészek (Johan Otto von Spreckelsen, Carlos Ott, Ieoh Ming Pei, Gae Aulenti, stb.) által tervezett épületnek egyetlen közös vonása van - és ez az a tény, hogy mndegyikük születését egy-egy nagyon részletes program elõzte meg.

Amióta építés létezik, azóta létezik programozás. Ahogy napjainkban kezdünk azonban rájönni, hogy az építési minõség rendszerbe foglalható és kezelhetõ (menedzselhetõ - lásd TQM), úgy nyer egyre nagyobb hangsúlyt az építés elõkészítésének fontossága, az ezekkel kapcsolatos teendõk rendszerbe foglalása és kezelése. A programozás tulajdonképpen ilyen egyszerû dolog, nem szolgál a megvilágosodás lélegzetelállûtó élményével, sajnos inkább egy kis verejtékszaga van. Nem tágítja amúgy is eléggé szanaszét szaladó tudásunk horizontját, csupán iránytûként szoltál ahhoz, hogy ezen a horizonton mikor merre és miért érdemes fordulnunk.

~ @ ~

Az alábbiakban röviden ismertetném az építészeti programozással kapcsolatos alapvetõ fogalmakat, majd megkísérlem bemutatni, milyen lehetõségeket rejt ennek a tárgynak az oktatása a jovõ építészeinek képzésében. Abban a képzésben, amely - nagyon helyesen - bizonyos alapvelvek megtartása mellett mindig új utakat keres, és egyre több ismeretet akar átadni az egyre kevesebb idõvel rendelkezõ hallgatóknak.

2.   A PROGRAMOZÁS KIALAKULÁSA

Az építészszakma története a specializálódás és a "hatalomvesztés" krónikája. Kezdetben az építész volt az, aki az egész építési folyamatot a kezében tartotta, aki bizonyos szempontból szinte tejhatalommal rendelkezett azok felett, akik az építésben részt vettek. Hatalmát egyértelm¾en speciális tudásának köszönhette, melyben egyesítette a kor ideológiáját (forma) és technikai tudását (szerkezet), és amelyet kezdetben el sem tudtak  választani a természetfeletti, kultikus ismeretektôl (gondoljunk csak a középkor építészetében a számmisztika és a statikai szerkesztés elemeinek összefonódására...)

Késôbb a formai és technikai elemek elváltak egymástól, és sz építészek mindinkább az elôbbiek kidolgozásában merültek el - tudásuk a szó szoros értelmében "akadémikussá" vált (1761-ben alakult meg Franciaországban a Királyi Építészeti Akadémia). A Louvre keleti homlokzatát, mely fordulópontot jelentett a szerkezet és a forma viszonyában, bár lényegében kollektív alkotás volt, mégis Claude Perrault munkájaként ismerjük - aki képzettségét tekintve orvos és fizikus volt.

A "fény százada" az építésben is hatalmas változásokat hozott. Visszavonhatatlanul elindult az építészszakmán belüli specializálódás. A kezdôdô polgárosodás létrehozta saját filozófiáját, elôtérbe került a racionalitás, a gazdaságosság kényszere. (Lásd  Descartes munkásságát és a karteziánus filozófia elveit, mely a mai racionális döntéstámogatási irányzat egyik szellemi pillére.)  Colbert a XVIII. században a kereskedelem, közlekedés fejlesztésével párhuzamosan letette a polgári mérnökképzés alapjait (melynek egy évszázaddal késôbb Napoleon hozta létre a mai napig szinte változatlan intézményeit) - hiszen terveinek kivitelezéséhez avatott szakemberekre volt szüksége. A többnyire hadmérnökökbôl verbuválódott mérnöki kar befolyása egyre nô: érdeklôdésük  a tervezési folyamat és a megvalósítás racionalizálása felé fordul. (Érdekes egybeesés Francois GUIGNET definíciója; "A programozás a döntéshozatal mérnöki tudománya.")

Az idôk folyamán egyre több részfeladat vált le a klasszikus építészszerepbôl, és az építész feladata egyre inkább a részfeladatok koordinálása és integrálása lett. Emellett azonban mindig megtartotta a formálás örömét - de szinte ezzel párhuzamosan mondott le az építést megelôzô döntéshozatalban való részvételrôl. Pedig régóta tudjuk, hogy a lényeges döntések az építési folyamat bölcsôjénél születnek - és ha az építészek ebben nem vesznek részt, akkor feladatuk csak a formába öntés szolgáltatásává silányul - és ez sem nekik, sem a társadalomnak nem válik hasznára.

A programozás ezen korai döntések kézben tartására és optimalizálására irányul.

Napjainkban épp a mindig "racionalizáló" mérnökökbôl lettek az elsô programozók - feltehetôen  konvergens, rendszerezô és analítikus gondolkodásuk miatt, míg az építészeké inkább divergens, intuitív és szintetizáló.

A programozás nem újkeletû, talán már évszázadok ôta létezik a módszer, ehhez korunk megalkotta a fogalmat is. A beruházások komplexitásának növekedése, az információáramlás és a döntéstámogatás fontossága  egyfajta szakmai specializációt eredményezett. Uj szakmák jelentek meg az építési folyamatban, mint az ipari formatervezô, az építésgazdasági szakember (költség- és idôelemzô), az ingatlanfejlesztô, a banki szakember, a biztosító, a technológiai tervezô, a jogász, a rendszermérnök - és az építész-programozó. E szakma abból a felismerésbôl alakult ki, hogy az építési-építészeti programok fokozódó jelentôsége mellett a program készítése nem végezhetô el többé a tervezés mellékszolgáltatásaként.

Franciaoeszági kialakulásában konkrétan három, egymást erôsítô tényezô hatását említhetjük:

1.	'70-es években "új városok" építése Párizs körül - a  pluridiszciplináris munkacsoportok kialakulása, új látásmód és módszerek az elôkészítésben.

2.	1973, 73-207 sz. rendelet, mely a közösségi beruházásokra vonatkozó reformokat tartalmazta, és pontosan meghatározta a francia beruházó és az (építész- és szak-) tervezôk tevékenységét, felelôsségét. Itt tette kötelezôvé a program készítésést közpénzek felhasználása esetén.

3.	Pompidou Központ (Beaubourg) építése során tekintettel a feladat nagyságára, jelentôségére és egyedi jellegére a szokásosnál nagyobb gondot fordítottak az elôkészítésre. Francois LOMBARD vezetésével (akit az építészeti programozás "atyjaként" tartanak számon) a tervezési folyamat elôtt és azzal párhuzamosan fokozatosan definiálták az épület optimális m¾ködésének funkcionális, építészeti, szervezési feltételeit és az ezekhez tartozó térszervezési, épületszerkezeti, épületfizikai feltételeket. Az akció teljes sikerrel végzôdött hiszen a programmal biztosítani tudták az építés zavartalan lefolyását, és a épületnek az elôzetes elképzeléseknek megfelelô  mûködését.

Egy új szakma: a programozó

A programozót az építészhez hasonlóan pályázat útján választják ki. Feladata: a tervezési munka megkezdése elôtt(!) - a lehetô legpontosabban és optimálisan írja le az építendô objektumot.

Munkájának fôbb jellemzôi:

.az információk összegy¾jtése, rendszerezése és súlyozása - lényegében az információáramlás megkönnyítése az építtetô és a tervezô, a késôbbiek folyamán pedig a kivitelezô és a felhasználók között,

.a kommunikáció és a döntéstámogatás segítése.

Ehhez a munkához sokféle tulajdonságot kell egyesítenie  - ezzel magyarázható a programozók sokféle szakmai "eredete": sok mérnöki iroda, szervezési és kommunikációs tanácsadó cég is "átállt" erre a munkára.

Az említett tulajdonságok a nyitottság, a problémák felismerése és megértése, tárgyaló- és elemzôképesség, objektivitás, szervezôkészség, kreativitás és eredeti látásmód, rendszerezôképesség, precizitás. szociális érzékenység, jó kapcsolatteremtés, stb.

A programozás szintjei és definíciói

urbanisztikai - valamilyen hosszabb idôintervallumot átfogó társadalmi probléma megoldása a területfejlesztés, a városfejlesztés és közösségépítés kontextusában.

.a terület- ingatlan- és szolgáltatásfejlesztés teljes  folyamatának kézbentartása (stratégiai szint),

építés - a beruházás teljes folyamatának megtervezése

.segítség a megvalósítással és a m¾ködtetéssel kapcsolatos döntésekhez (komplex tervezés),

építészeti	- megalapozott vagy  sürgetô igény kielégítése esetén konkrét épület átalakításának  vagy építésének programja

=> a felmerült igények pontos számbavétele alapján az épület lehetô legalaposabb definíciója, mely minden szükséges információt tartalmaz ahhoz, hogy az az adott körülmények között megtervezhetô, megvalósítható és m¾ködtethetô legyen. (taktikai szint).

8. A programok fajtái

.elôzetes program, végleges program és speciális programok, vagy más módon felosztva:

-	a nagyvolumen¾ és fontosságú egyedi állami épületekhez (nemzeti könyvtárak, múzeumok, minisztériumok stb.) - koncepcionális program,

-	a speciális funkciójú, nagy egyedi épületekhez (kórházak, bíróságok, könyvtárak stb.) - speciális program,

-	a nagyobb mennyiségben épülô (köz)épületekhez (iskolák, uszodák, szociális bérlakások stb.) - repetitív program,

-	a felújítási munkálatokhoz - rehabilitációs program.

A programok - az építészeti tervekhez hasonlóan - függenek az építmény nagyságától, jellegétôl és az építtetô esetleges különleges igényeitôl, de magukon viselhletik emellett a  programozó "kézjegyét" is. Ahogyan nincs két egyforma építési szituáció (és két egyforma terv), úgy nincs két egyforma program sem.

A program célja és elônyei

Célja: a (valós) igények ütköztetése az építtetô anyagi és egyéb lehetôségeivel, bizonyos (gazdasági, urbanisztikai, szociális, m¾szaki és környezeti) feltételek rendszerében (egy átfogó ingatlanhasznosítási politika keretein belül).

=>hogy felszínre kerüljenek a leendô épület (és a benne folyó tevékenység) sajátosságai, identitása, egyediségének elemei.

=>hogy elkerülhetô legyen a kongó kultúrotthonok, kihasználatlan sporcsarnokok, belterjesen m¾ködô szervezeti székházak és hónapokig zárva tartott iskolák szomorú és gazdaságtalan gyakorlata.

=>hogy az építés folyamán biztosítani lehessen:

.az  építészeti minôséget,

.a m¾velet egységét és követhetôségét (kotta),

.és a résztvevôk összehangolt, idôben megtervezett cselekvését.

A programozás legfontosabb elônye, hogy segít fenntartani a beruházás folyamatosságát, megadja az építés pénzügyi kereteit, a betartandó határidôket a felelôsöket.

Gyors elfogadtatásában nagy szerepe volt annak, hogy a programozás idéális eszköz a pénzügyi folyamatok kézben tartására, a költségek optimalizálására.

Azért alkalmazzák elsôsorban a közösségi épületek kialakítása során, mert míg egy szálloda esetében a gazdaságosság szempontja - ahogy az megjelenik az építtetô pénzügyi célkit¾zéseiben - pontosan meghatározható és kiszámolható, addig a kultúrális, közoktatási, egészségügyi stb. intézmények esetében ennek már az  értelmezése sem lehet szabatos, mérésének módjáról nem is beszélve (bár a költség-hasznon elemzés épp ezt kísérli meg). Épp ezért az ilyen létesítmények esetében az elôzetes számítások helyett (mellett) a beruházás minél pontosabb elôkészítésére és folyamatos ellenôrzésére kerül a hangsúly.

A program tartalma

.lényege: az épülettel kapcsolatos alapkérdések,

a kinek, milyet, mennyit, mennyiért és mikor építsünk?

vizsgálata, minden érintett (érdek)csoporttól függetlenül.

1. Bevezetés és a célok meghatározása.

Az építtetô szándékai, fôbb elképzelései, a beruházási folyamat résztvevôit, a beruházás fôbb paraméterei, stb. A beruházás fontosságának indoklása - az építés által megoldandó (szociális, gazdasági, kultúrális) probléma. A résztvevôk, érintettek köre. Elôzmények.

2. Az építendô épület építészeti minôsége

Az épület m¾ködésének elsôdleges célja, az általa nyújtott szolgáltatás. A felhasználók célzott köre, a használat gyakorisága, a használók (látogatók és m¾ködtetôk) elsôdleges minôségi elvárásai.

A külsô és belsô terek kialakítása, hangulata, az építészeti formálásra, az épület jellegére vonatkozó kulcsszavak - elôre meghatározva, de nem determinálva a megrendelô által...(az épület által sugallt építészeti hatás, hangulat, minôség szavakba öntése anélkül, hogy ezzel az építészeti formálás konkrét eszközeinek felhasználásában az építész korlázova lenne.)

3. Az épület (építési folyamat) fizikai környezete

A rendelkezésre álló terület jellemzôi (elhelyezkedés, terület, talaj, [épített] környezet, topográfia, felület, természeti károk kockázata, altalaj, stb.)

Kiszolgálás; utak és közm¾vek megléte, nyomvonala, kapacitása, terhelhetôsége, leendô felhasználása, stb. Célszer¾ megközelítések (közönség, személyzet, áruszállítás, szemét, mentôk, t¾zoltók, stb.) Menekülési útvonalak.

A területre vonatkozó szabályozás; városrendezési tervek (RRT), beépítési javaslatok, az építésügyi szabályozás meghatározó elemei (országos és helyi), szolgalmi viszonyok, stb.

4. Funkcióséma és a tevékenységek ismertetése

A fô-, mellék- és kiszolgáló tevékenységek leírása, kapcsolatuk egymással és a külsô terekkel, a forgalom különbözô (út)vonalai. Æltalános és részletes funkciósémák, egymásra épülô, logikus rendben.

A m¾ködés egyéb feltételei; az állandó és ideiglenes személyzet, biztonságtechnika, t¾zvédelem, szemétkezelés, energia.

A megváltozott munkaképesség¾ emberek fogadásának és kiszolgálásának eszközei, építészeti megoldásai.(!!!)

5. A tevékenységek tereinek meghatározása

Az egyes tevékenységek alaprajzi területi igénye (bruttó, nettó és hasznos bontásban).

A terek geometriája; magassági követelmények, szinteltérések, stb.

6. A terekhez kapcsolódó követelmények meghatározása

Építészeti (funkcionális) követelmények; a vizuális kapcsolattól a takarítás módján és rendszerességén keresztül a kommunikációs eszközök elhelyezéséig. Bútorozás és belsôépítészet.

Technikai követelmények; mint a hômérséklet, nedvességtartalom, megvilágítás szintjei, akusztikai követelmények stb.

7. A költségekkel kapcsolatos információk

A rendelkezésre álló összeg, a teljes bekerülés (elôkészítés, telekvásárlás, megvalósítás és üzemeltetés) és a különbözô tanulmányok díjazásának ismertetése (elôtanulmányok, program, felmérések, szakértések, jogi költségek, tervezési díj...stb.).

A telekkel és az infrastruktúrával kapcsolatos költségtervezet. Teljes építési költség. Az üzemeltetés várható költségei a megnyitás utáni elsô években, majd átlagos éveket tekintve. A m¾ködtetés fedezete. Felújítások várható ideje és becsült költségei. A pénzeszközök felhasználásának optimális arányai (portfolio) és a pénzáramlás (cash-flow) tervezett üteme.

8. A határidôk

A lehetô legpontosabb bontásban, minden fentebb felsorolt résztevékenység figyelembe vételével, korszer¾ tervezési és követési technikával kidolgozva (pl. háló). Az egész beruházás, és annak egyes részleteire (engedélyeztetés, tervezés, kivitelezés, stb.) vonatkozó ütemezések, egyre pontosabban, egymásra épülô modulokban.

9. Mellékletek

A terület tervei, felmérései. (Légifelvételek). Talajvizsgálati jegyzókönyvek. A környezô épületek tervei, felmérései, m¾szaki állagleírásai. Az infrastruktúrális hálózatok tervei.

Az elôkészítés m¾szaki (és szociológiai) elôtanulmányai:

1.lokalizációs tanulmány	4.megvalósíthatósági 2.hatástanulmány	(feasibility) tanulmány

3.állapottanulmány (igények és források)

Valamint minden, az elôkészítés és az építészeti tervezés által felhasználható információ.

A program kialakítása

A programot az építésben érdekeltek és résztvevôk állandó párbeszéde folyamán alakítják ki. Menete egy iteratív folyamat, a célok és lehetôségek folyamatos finomítása, egymáshoz igazítása, egyre pontosítva a célok eléréséhez szükséges eszközöket.

Gyakran maga az építtetô sem tudja (vagy nem akarja) ezeket megfogalmazni...

.az információk hiánya, 	.az érdekütközések,

.vagy a (gazdasági) elôrelátás bizonytalansága   ...miatt.

1.-	A célok kialakítása: részletes vizsgálatok és adatgy¾jtés

a m¾ködés leírása és elemzése, a hasonló épületek tapasztalaltai, a környezetbe illesztés, elhelyezkedés, megközelítés, parkolási lehetôségek, a felhasználói kör igényeinek elemzése, az épületben üzemelô szervezet m¾ködése, a várostervezési és építésrendészeti szabályok stb., stb.

2.-	Az elkészítendô elôtanulmányok (helyzetelemzési, lokalizációs, megvalósíthatósági és hatástanulmány) megállapításainak összegzéseképp jön létre az elôzetes program.

3.-	Az elôzetes program további finomításával készül a (végleges) program, melynek alapján kiírásra kerül az építészeti tervpályázat.

4.- 	A technikai bizottság elôzetes értékelése, (ezt a programozó szervezi vagy vezeti)

.az elbírálás alapja: a terv megfelel-e a program által elôírt paramétereknek

5.-	Ellenôrzés  a tervezés majd a kivitelezés folyamán, hogy a munkálatok megfelelnek-e a programban elôírtanak.

6.- 	döntéselôkészítés és szaktanácsadás:

.például az épület személyzetének felvételében és betanításában

.az üzembe helyezésben

.használati elemzések készítésében (melyek az esetleges átalakítésok és fejlesztések alapjai - visszacsatolás)

10. A programozás eszközei

A programozásban az információk rendezésének és a  döntések elôkészítésének minden lehetséges eszközét felhasználhatjuk, az ekzakt matematikai számításoktól a csoportos döntéshozatal csupán játékszabályokat tartalmazó eljárásaiig. A döntéstámogatás fontossága állandó, de az eszközökben a helyzet, a résztvevôk, a rendelkezésünkre álló idô, a döntés fontossága (és nem utolsó sorban saját tudásunk) szerint válogathatunk.

A legfontosabbak a pénzügyi számítások, a matematikai statisztika, a hálótervezés, az értékelemzés, ill. a szociológiai kutatások és információelemzés valamint a csoportmunka és csoportdöntés módszerei.

Segédeszközként a pénzügyi és matematikai függvényeket tartalmazó táblázatkezelôk, az adatbázisainkat feldolgozó adatbáziskezelôk és az ezek összefüggéseit felkutató és felhasználó szakértôi rendszerek állnak a rendelkezésünkre - bár ez utóbbiak csak évek múlva lesznek számunkra is elérhetôek.

11. A programozás jövôje

A programozás feladatát az építésztôl egy erre specializálódott szakember veszi át. Ez az építészek szemében természetesen újabb hatalomvesztést jelent.

Természetesen nem erre panaszkodnak - hiszen a hatalomról és a pénzrôl ebben a szakmában szemérmesen hallgatni szoktunk - hanem arra, hogy a programok  túlhatározottsága, túlzott racionalitása megfosztja ôket az építészeti kifejezôeszközök szabad használatától. A program elvágja ôket az építtetôtôl, így az építésznek csak a formábaöntô szerepe marad, az építész épületszobrásszá válik. (Ez valódi korlát vagy oly sokak által vágyott lehetôség?)

Mindenesetre a program elkészítésénél szigorúan csak a követelemények megfogalmazására kell törekednünk - hogy a konkrét építészeti és technikai megoldások javasataival  ne korlátozzák az építész alkotói szabadságát. Hogy ez megoldható, és az építészeti programozás mennyire nélkülözhetetlen segédeszköze lett a korszer¾ építési folyamatnak, azt az új párizsi középületek sora bizonyíthatja leginkább, melyek mindegyike szigorúan megfogalmazott programok alapján készült el, de ezek  építészeti jellegtelenséggel aligha vádolhatóak.

Napjainkban sok építész választja (vagy kénytelen választani!?) a valódi problémáktól való elfordulás útját, visszavonulva a folyóirat-publikációk elefántcsonttornyába. Az ô m¾ködésük elengedhetetlen az alkotó építészeti gondolat, az új utak kutatása szempontjából.

A gyakorló építészek azonban szembe kell hogy nézzenek szakmájuk új kihívásaival - jelen esetben a programozás adta kötöttségekkel és lehetôségekkel.

Érdekes ilyen összefüggésben olvasni Ken Follett: A katedrális c. regényét.